|  |
| --- |
| Rescue Robots |
| Bundel Notulen |
| Agenda’s apart gebundeld |

|  |
| --- |
| Ron Engels  13-6-2012 |

**Notulen vergadering projectgroep: klas: T21C**

Projectonderwerp: P4

Datum: 25-04-2012 Tijd: 12:30

Plaats: R1 Lokaal: 4.62

Voorzitter: Kay van der zander

Notulist: Daniel

Afwezigen: Niemand

1. **Opening + vaststellen van de agenda:**

* Opening 12.34
* Iedereen is het met de agenda eens.

1. **Notulen vorige vergadering:**

* Geen vorige vergadering

1. **Ingekomen stukken:**

* Geen ingekomen stukken

1. **Mededelingen:**

**-**  We zijn groep C dus niet A, houd daar rekening mee op sharepoint.

1. **Agendapunt 1:**

**kennis making met de groep. (wie je bent waar je goed en slecht in bent.)**

**Bart:** zwak punt: programmeren robot + eigenwijs + ongeduldig + koppig.

**Ron:** zwak punt:ongeduldig + snel op teentjes getrapt + kan snel stressen .

**Rowin:** zwak punt: C# + planning volgen.

**Armand:** zwak punt: C# + presenteren.

**Kay:** zwak punt: C# + zin-loos af en toe.

**Daniel:** zwak punt: C# + snel afgeleid + zin-loos af en toe + multitasken.

**Declan:** zwak punt: kan druk zijn + Kan teveel hooi op zijn vork nemen.

1. **Agendapunt 2:**

**-documenten -PID (Bart, Rowin. wanneer eerste versie af.)**

**-URS (Daniel, Kay, Armand. wanneer eerste versie af)**

1. **Agendapunt 3:**

**-** planning maken van de komende 3 weken.

**-** Declan maakt planning

1. **W.v.t.t.k.:**

* Groepsafspraken (template van Declan).
* Studentnummer in groepsinfo ingeven.
* De sleutel van de kast voor de robot wordt bijgehouden door Kay “the Keymaster” van der Zander

1. **Rondvraag:**
2. **Sluiting:**

**Agenda vergadering projectgroep: C klas: T21**

Projectonderwerp:

Datum: 09-05-2012 Tijd: 12:50

Plaats: R1 Lokaal: 4.115A (gereserveerd)

Voorzitter: Kay van der Zander

Notulist: Ron engels

Afwezigen: Niemand  
 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Opening + vaststellen van extra agenda punten**

Vergadering 20 minuten later geopend.

1. **Notulen vorige vergadering**

**-lees de notule voor dat de vergadering begint.**

Geen extra opmerkingen

1. **Ingekomen stukken.**

Geen

1. **Mededelingen.**

Geen

1. **bespreek punten**

**-PID status?**

Vandaag afronden, mailen naar Armand ter controle van inhoud/spelling, indien dit voldoende is door naar Ron ter archivering.

**-URS status?**

Deel Daniel is afgeleverd aan Armand.

Use cases hardware? Is dit nodig? Heeft dit meerwaarde?

Deel Kay zo goed als af, ter controle even samen gaan zitten en dan doorsturen naar Armand.

**-bespreken wie welk onderdeel wilt doen.**

Kay blijft de Voorzitter voor de rest van dit project. In de agenda worden nu afspraken en punten besproken die de vorige keer ter sprake zijn gekomen.

C onderdeel groter deel dan C# onderdeel. Focus ligt op C programmeren. Verdeling 2 C#, 4/5 C programmeren. Indien er een student overblijft, zal deze aan beide onderdelen werken. Momenteel is de opstelling: C programmeurs: Ron, Bart, Declan en Armand. C# Programmeurs: Kay en Rowin. “Vliegende Keeper”: Daniel.

**-begin maken C programma voor RP6 (hoe of wat?)**

**-begin maken voor C# applicatie. (hoe of wat?)**

1. **actie punten**

**-PID en URS afmaken, en naar armand sturen.**

**-bekijk wat er precies wordt verwacht van de programma's.**

**-begin maken aan C programma en C# programma.**

Zorg ervoor dat op papier staat wat er precies wordt verwacht van jou onderdeel.

1. **W.v.t.t.k.**

Globaal wordt een planning opgezet, aan het begin van de volgende week worden de taken onder de projectleden verdeeld.

Declan heeft aangegeven 15 minuten nodig te hebben na deze vergadering om de planning aan te passen, hierna zal er een korte vergadering zijn met daarin de planning per groepslid.

Telefoonnummer van Kay is veranderd, het nieuwe nummer is te vinden in de recentste versie van het groepsdocument.

1. **Rondvraag.**

Geen verdere vragen

1. **Sluiting.**

De vergadering is gesloten om 13.18.

**Notulen vergadering projectgroep: C klas: T21**

Projectonderwerp:

Datum: 16-05-2012 Tijd: 10:30

Plaats: R1 Lokaal: 4.62

Voorzitter: Kay van der Zander

Notulist: Armand mahieu

1. **Opening + vaststellen van extra agenda punten**

*Vergadering geopend om 11.07.*

*Groepsleider om 10.48 aanwezig.*

*Tutor niet op komen dagen of niet goed nagevraagd met wie hij een afspraak had.*

1. **Notulen vorige vergadering**

*Allen gelezen en mee eens.*

1. **Ingekomen stukken.**

- tutor misschien over het PID?

*Tutor niet aanwezig.*

1. **Mededelingen.**

**-pid ingeleverd**

*PID ingeleverd.*

**-urs ingeleverd**

*URS nog niet volledig af, vandaag word het ingeleverd.*

1. **bespreek punten**

**-hoe staat het met begin van programma's.**

*Vandaag word begin gemaakt, word na de vergadering gekeken naar de planning.*

*Klassendiagrammen moeten volgende week opgeleverd worden.*

**-punt 7.0 (planning)**

*Hardware onderzoeksdocument moet apart opgeleverd worden.*

*Voor de beweging van de robot een POC maken.*

**-deadline stellen voor eerste test fase.**

*Planning is al gemaakt.*

*Deadline word per onderdeel neergezet in de planning.*

**- deadline stellen voor laatste test fase.**

*Stond al in de planning.*

1. **actie punten**

**- planning volgen**

*- Use Cases moeten uit de URS.*

*- URS nogmaals gecontroleerd worden.*

*- Onderzoeksdocument.*

*- POC’s maken.*

1. **planning**

**- demo.**

**-aanvullingen.**

1. **W.V.T.T.K**

*Ron vertrekt om 4 uur voor een afspraak in Kerkrade. Iedereen is akkoord.*

*Iedere week een lokaal reserveren en kortsluiten met de rest van de groep zodat er genoeg rust is om normaal te vergaderen.*

1. **Rondvraag.**

*Geen verdere vragen.*

1. **Sluiting.**

*Vergadering is gesloten om 11.41.*

**Notulen vergadering projectgroep: C klas: T21**

Projectonderwerp:

Datum: 23-05-2012 Tijd: 11:04

Plaats: R1 Lokaal: 4.115

Voorzitter: Kay van der Zander

Notulist: Bart Peters

1. **Opening + vaststellen van extra agenda punten**geopend om 11.04
2. **Notulen vorige vergadering**

*Allen gelezen en mee eens.*

1. **Ingekomen stukken.**

Feedback PiD/URS: krijgen we vandaag binnen.

1. **Mededelingen.**

**-urs ingeleverd**

1. **bespreek punten**

**C#/C Communicatie:**hex.file is voor het programma up te loaden.  
Communicatie gaat via seriele port. Robot moet het verzenden naar de pc. En pc niet opvragen van de robot. Communicatie bestand wordt gemaakt door Kay & Armand. **C voortgang:**PoC voor 4 sensors opmeten en het laten rijden van de robot. **Feedback PiD + URS bespreken: 13.00.**

1. **actie punten**

**- planning volgen**

*- C# afmaken.*

*+ Rowin werkt verder aan C#. Declan geeft tips als hij tijd heeft.  
 + Kay & Armand voor communicatie bestand.  
- C verder aan werken.*

*+ Declan & Ron gaan langs bij Schreurs(ES) voor duidelijkheid voor het gehele programma.*

*+ Daniel werkt aan LCD*

*+ Bart, Ron, Declan kijken naar Anti collision + sensor metingen  
- Feedback formulier invullen.*

1. **W.V.T.T.K**

*Feedback naar elkaar toe in week 4. En nog 1 in week 8. Bestanden te vinden op Teamdirectory.*

1. **Rondvraag.**

*Geen verdere vragen.*

1. **Sluiting.**

*Vergadering is gesloten om 11.30.*

**Agenda vergadering projectgroep: C klas: T21**

Projectonderwerp:

Datum: 30-05-12 Tijd: 11:00

Plaats: R1 Lokaal: 4.113b

Voorzitter: Kay van der Zander

Notulist: Declan bullock

1. **Opening + vaststellen van extra agenda punten**
2. **Notulen vorige vergadering**
3. **Ingekomen stukken.**
4. **Mededelingen.**
5. **bespreek punten**

Kleine achterstand op planning.

URS en PID zijn nog niet geverificeerd.

Klassendiagram en Use Cases moeten af zijn.

1. **actie punten**

Feedback URS en PID op papier zetten

Peer reviews zijn niet allemaal ingevuld

Communicatie document is niet volledig correct. Verander dit.

1. **W.V.T.T.K**
2. **Rondvraag.**
3. **Sluiting.**

**Agenda vergadering projectgroep: C klas: T21**

Projectonderwerp:

Datum: 06-06-2012 Tijd: 11:00

Plaats: R1 Lokaal: 4.102ab

Voorzitter: Kay van der Zander

Notulist: Rowin Hellings

1. **Opening + vaststellen van extra agenda punten**
2. **Notulen vorige vergadering**
3. **Ingekomen stukken.**

**-**

1. **Mededelingen.**

Foutje in datum agenda wordt verbeterd door Kay

1. **bespreek punten**

Armand heeft URS en PID gecontroleerd.

1. **actie punten**

C code, iedereen meehelpen vandaag. Ook Kay en Rowin.

Declan verdeelt taken in C.

Declan met daniel en Armand.

Ron en bart.

Kay en Rowin.

Rowin en Daniel hoeven niks te doen de hele dag!!

Om 1 uur bespreking peer revieuw.

1. **W.V.T.T.K**

Om 1 uur bespreking peer revieuw.

1. **Rondvraag.**
2. **Sluiting.**